Zápisnica

z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Nemce, ktoré sa konalo dňa 03.07.2009

v sále Kultúrneho domu Nemce

Prítomní  - podľa prezenčnej listiny

Návrhová komisia :    Verešová Andrea

Kohútová Oľga

Ing. Ján Slovák

Overovatelia zápisu :   Mgr. Milan Hrk

Ing. Peter Kostiviar

Zapisovateľka:             Verešová Andrea

Program:

1. Kontrola uznesenia

2. Správa hlavného kontrolóra obce.

3. Vyhodnotenie plnenia úloh v stavebnej oblasti za I. polrok 2009.

4. Priebežné hodnotenie priorít obce Nemce na obdobie 2007-2010.

5. Rôzne.

K bodu č. 1. Kontrola uznesenia

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Po schválení programu rokovania navrhol do návrhovej komisie poslancov Verešová Andrea, Kohútová Oľga, Ing. Ján Slovák . Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Milan Hrk, Ing. Peter Kostiviar a za zapisovateľku Verešová Andrea . Poslanci pri kontrole uznesení  konštatovali, že uznesenia č. 191-198/2009 z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 28.mája boli splnené.

K bodu č. 2. Správa hlavného kontrolóra obce.

Hlavný kontrolór obce Ing. Stanislav Mojžita informoval o vykonanej kontrole hospodárenia obce za mesiac jún 2009 pričom konštatoval, že počas kontroly neboli zistené žiadne nedostatky v účtovných dokladoch obce. Poslanci správu hlavného kontrolóra obce zobrali na vedomie uznesením č.200/2009.

K bodu č. 3. Vyhodnotenie plnenia úloh v stavebnej oblasti za I. polrok 2009.

Správu o zabezpečení plnenia úloh v stavebnej oblasti za prvý polrok 2009 predložila predsedníčka stavebnej komisie poslankyňa p. Kohútová. Komisia mala spracovný plán stavebných prác a určené hlavné priority podľa dôležitosti s presným termínom realizácie jednotlivých akcií. Na všetky plánované akcie bolo vykonané výberové konanie na dodávateľa za účasti komisie, ktorá bola pre tento účel zvolená obecným zastupiteľstvom. V prvom polroku bol vybudovaný urnový hájik, chodník za bytovým domom 15-19, oplotenie ihriska za bytovým domom 21-25, vybudované 2 odtokové žľaby a 2 uličné vpuste na cestných komunikáciách. V súčasnej dobe je začatá výstavba oplotenia na cintoríne

a realizácia výstavby parčíka pred kultúrnym domom. Termín ukončenia týchto prác je do konca júla 2009.

K bodu č. 4. Priebežné hodnotenie priorít obce Nemce na obdobie 2007-2010.

Starosta obce predložil poslancom vyhodnotenie plnenia priorít obce Nemce na obdobie 2007-2010. V rámci týchto priorít boli zrealizované nasledovné úlohy:

- Schválený doplnok č. 1 ÚPN Nemce  Lyžiarske a rekračné stredisko Šachtičky.

- Schválený doplnok č. 2 ÚPN Nemce  Výstavba IBV – Úhrad .

- Vybavenie domu smútku vnútorným vybavením.

- Vybudovanie delenej kanalizácie na odkanalizovanie a čistenie  odpadových vôd z obce.

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Nemčianskej ceste .

- Dokončenie prístavby kultúrneho domu.

- Vybudovanie rýchlostného internetu ( len Lúčna ulica).

- Riešenie priestorov na sídlisku ( odstavné plochy, časť chodníkov, prístrešok a plochy pre komunálny odpad, autobusová zastávka).

- Vybudovanie urnového hája na cintoríne.

- Čiastočná rekonštrukcia MŠ.

Do konca roku 2010 bude ešte potrebné vybudovanie parčíku pri kultúrnom dome, vyriešiť chodník a cyklotrasu pre spojenie obce so sídliskom Sásová, pokračovať v rekonštrukcii MŠ a prejednať s obcou Selce možnosť prepojenia obcí cestnou  komunikáciou. Poslanci uznesením č. 202/2009 zobrali správu na vedomie.

K bodu č. 5. Rôzne.

Na základe žiadosti pána Semira Pepica  ohľadne posunutia termínu na vyplatenie dohodnutej kúpnej ceny za odpredaj obecného pozemku  odsúhlasili Doplnok č. 1  k kúpnej zmluve zo dňa 10.02.2009, kde súhlasia so zmenou termínu vyplatenia kúpnej ceny najneskôr do 30.09.2009.

Na základe návrhu predsedu finančnej komisie za aktivitu poslancov a účasti na zasadnutiach OZ boli schválené odmeny  pre  poslancov OZ za prvý polrok 2009:

Mgr. Danka Bugáňová, Oľga Kohútová,  Ing. Peter Kostiviar, Marta Kmeťová, Libuša Riečanová, Ing. Ján Slovák,  Andrea Verešová všetci po 80,-€ brutto a poslanci Mgr. Milan Hrk, Branislav Lichý  po 30 ,- € brutto. Odmeny pre poslancov  budú vyplatené vo výplatnom termíne obce za mesiac júl 2009.

Starosta obce informoval poslancov o uskutočnených akciách, ktoré sa konali v mesiaci jún.

Požiarne družstvo DHZ sa zúčastnilo súťaže v Selciach, kde zo 16 zúčastnených družstiev mužov skončili na nelichotivom 15 mieste. Omnoho viac potešila   súťaž vo varení držkového gulášu na IV. ročníku Kutliarskeho dňa v obci Selce. Súťažné družstvo našej obce pod vedením Jaroslava Piliara v konkurencií 14 družstiev sa umiestnilo na krásnom II. mieste.  Pre nepriazeň počasia sa nekonali súťaže detí v rámci MDD a komisia ich preložila na mesiac august. Mimo týchto akcií sa konalo 20. júna v rámci mikroregiónu obcí stretnutie detí v Priechode.   Pre zlé počasie  na tomto podujatí bola slabšia účasť detí aj rodičov. Tí, ktorí sa zúčastnili tejto akcie videli ukážky šermiarov, hasičov, polície.

Poslankyňa Kohútová poukázala na nepekný vstup do obce a to na pozemkoch oproti závodu SMD. Sťažovala sa, že aj na sídlisku autá parkujú drzo na chodníku a požiadala starostu , aby apeloval na občanov formou  článku v Nemčianskych novinách. Taktiež upozornila na neporiadok pri priestoroch predajni Koruna a požiadala, aby vedenie Koruny bolo upozornené písomne. Ďalej hovorila o tom, že mladé mamičky nechávajú deti bez dozoru. Čo bola dovezená zem k parkovisku, deti ju rozhadzujú. Rodičia sú benevolentní a vôbec ich neupozorňujú, že to nesmú robiť.

Pán  poslanec Hrk povedal, že nie je pokosené detské ihrisko. Starosta mu odpovedal, že ihrisko je pokosené a on asi má zlé informácie.

Poslankyňa Bugáňová predniesla  požiadavky občanov ale aj svoje, aby  COOP Jednota upravila otváracie hodiny ráno od 6.30 a po obede, aby bol obchod otvorený aspoň do 17.00 hod.

Nakoľko bol program rokovania OZ vyčerpaný a nebolo ďalších pripomienok poďakoval sa starosta prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Zapísala: Verešová

Overovatelia :                Mgr. Milan Hrk                               .....................................

Ing. Peter Kostiviar                         .....................................